Confidential

DOKUMEN TENDER

PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA TRANSMISI MINYAK DAN GAS REGIONAL KALIMANTAN

Nomor. No.Project/DT/PND970000/2026-S7

Tanggal 04 Desember 2025

Wkl. Fungsi Procurement (Pengadaan) Area Manager Procurement Kalimantan

Rigga Widar Atmagi

PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL KALIMANTAN

PELAKSANA PEMILIHAN PENYEDIA FUNGSI PROCUREMENT KALIMANTAN

Jln. Yos Sudarso No. 148 Balikpapan 76123

Telp. (0542) 752 4444

www.pertaminapatraniaga.com

BAGIAN A INSTRUKSI DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN (IKPP)

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN KHUSUS IKPP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

BAB II KETENTUAN UMUM IKPP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.  DEFINISI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.  SYARAT PESERTA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.  PENJELASAN TENDER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4.  KETENTUAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5.  PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

6.  KETENTUAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

7.  EVALUASI ADMINISTRASI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

8.  EVALUASI TEKNIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

9.  EVALUASI HSSE PLAN (apabila dipersyaratkan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

10. EVALUASI TKDN (apabila dipersyaratkan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

11. EVALUASI KOMERSIAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

12. PENENTUAN PERINGKAT PESERTA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

13. METODE EVALUASI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

14. PEMBERITAHUAN/PENGUMUMAN HASIL EVALUASI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

15. KETENTUAN KOREKSI ARITMATIKA, EVALUASI KOMERSIAL & HARGA TIMPANG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

16. KETENTUAN KOREKSI ARITMATIKA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

17. NEGOSIASI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

18. PENGUMUMAN CALON PEMENANG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

19. KETENTUAN SANGGAHAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

20. KETENTUAN JAMINAN PENGADAAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

21. PENUNJUKAN PEMENANG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

22. PENERBITAN SP3MK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

23. KETENTUAN PENERBITAN KONTRAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

24. PEMILIHAN PENYEDIA GAGAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

25. PEMBATALAN PEMILIHAN PENYEDIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

26. PEMILIHAN PENYEDIA MENGGUNAKAN SISTEM DIGITAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

27. PENILAIAN KINERJA PADA TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

28. BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEM (BCMS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

29. KEBIJAKAN PENERAPAN ESG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

30. KETENTUAN LAIN-LAIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

LAMPIRAN IKPP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

BAGIAN B - RANCANGAN KONTRAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

BAB I KETENTUAN KHUSUS IKPP

Hal-hal yang diatur dalam BAB I (Ketentuan Khusus) ini untuk menetapkan dan mendeskripsikan lebih detail hal-hal yang diatur dalam BAB II (Ketentuan Umum). Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan dalam BAB I (Ketentuan Khusus) dengan BAB II (Ketentuan Umum), maka diberlakukan ketentuan dalam BAB I (Ketentuan Khusus).

| 1. Penyelenggara Pemilihan Penyedia | Fungsi Procurement (Pengadaan) |
| --- | --- |
| 2. Kategori Pengadaan | Pengadaan dalam Kondisi Normal |
| 3. Pemilihan Penyedia | Pertama |
| 4. Syarat Status Peserta | Tunggal |
| 5. Syarat Golongan Usaha | 1. Syarat golongan usaha bagi Peserta Tunggal adalah Menengah |
| 6. Syarat Kualifikasi CSMS | 1. Pekerjaan memiliki risiko Tinggi terkait aspek HSSE 2. Syarat kualifikasi CSMS bagi Peserta Tunggal adalah Tinggi |
| 7. Syarat Kode Bidang Usaha Pertamina (KBUP) | 1. Syarat KBUP dan KBLI bagi Peserta Tunggal adalah: Kode; Kode Sub Bidang; Deskripsi. Q - Jasa Pelaksana Konstruksi; Q.13.09; Konstruksi Perpipaan Minyak, Gas, dan Energi termasuk perawatannya (Pekerjaan Rekayasa). Q - Jasa Pelaksana Konstruksi; Q.13.10; Fasilitas Produksi, Perpipaan Minyak dan Gas, Termasuk Perawatannya (Pekerjaan Rekayasa). |
| 8. Metode Pemenuhan Kebutuhan | Tender Terbatas |
| 9. Pejabat Berwenang | Sr. Manager Opt. & Maint. Regional Kalimantan |
| 10. Pengawas Pekerjaan/Wakil Perusahaan | Region Manager RPD Regional Kalimantan |
| 11. Tahapan dan tata waktu Penjelasan Pekerjaan | 1. Rapat Penjelasan (Pre-Bid Meeting): Mekanisme : Online Hari, Tanggal : Senin, 08 Desember 2025 Waktu : 10.00 WITA Tempat : Microsoft Teams Meeting dengan link yang disampaikan melalui email Undangan Prebid Meeting Catatan: 1. Undangan disampaikan pada SAPP-SmartGEP. 2. Jumlah maksimal perwakilan peserta Pre-Bid Meeting adalah 5 (lima) orang. |
| 12. Tahapan Pemasukan Penawaran | Penyampaian Dokumen Penawaran dilaksanakan pada: Mulai dari : Senin, 08 Desember 2025 (09.00 WITA) Sampai dengan: Senin, 15 Desember 2025 (16.00 WITA) Tempat/Portal: https://smart.gep.com |
| 13. Masa berlaku Dokumen Penawaran | Penawaran berlaku selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak Pembukaan Dokumen Penawaran |
| 14. Mekanisme permintaan penjelasan | Peserta hanya dapat menyampaikan pertanyaan klarifikasi saat Pre-Bid Meeting. |
| 15. Ketentuan Kehadiran saat Penjelasan Pekerjaan | Wajib Hadir (Ketidakhadiran tidak menggugurkan, namun risiko ditanggung Peserta). |
| 16. Metode Penyampaian Dokumen | 1 (satu) tahap 1 (satu) Sampul |
| 17. Syarat dibukanya Penawaran | Terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) Peserta yang menyampaikan penawaran sah. |
| 18. Kehadiran Pembukaan Penawaran | Pembukaan dokumen penawaran tidak perlu dihadiri Peserta. |
| 19. Ketentuan Klarifikasi Dokumen | Media yang digunakan: Discussion Forum SAPP-SmartGEP Maksimal penambahan/perubahan dokumen: 1 (satu) kali Waktu penyampaian perbaikan: 1 (satu) Hari Kerja |
| 20. Parameter Penetapan Pemenang | HEA Terbaik |
| 21. Metode Peringkat Peserta | Peringkat Peserta ditentukan dengan memperhatikan metode HEA Terbaik |
| 22. Evaluasi Administrasi | Evaluasi administrasi dilakukan dengan metode non-scoring (sistem gugur). |
| 23. Evaluasi Teknis | 1. Metode evaluasi teknis adalah Scoring. 2. Nilai passing grade ditetapkan 80 dari skala 100 (seratus). 3. Kriteria dan parameter evaluasi teknis dirinci pada Lampiran 2A. |
| 24. Sanggahan Hasil Evaluasi Fase I | Tidak Dibuka Sanggahan Pengumuman Hasil Evaluasi Fase I |
| 25. Persyaratan dan Evaluasi HSSE Plan | 1. Penilaian risiko pekerjaan aspek HSSE: High Risk. 2. Metode Evaluasi HSSE Plan: Scoring. 3. Passing Grade: Minimal 80% dalam skala 100%. |
| 26. Evaluasi TKDN | 1. Paket Pengadaan ini mempersyaratkan komitmen TKDN Minimal sebesar 20.12%. 2. Wajib melampirkan sertifikat TKDN Kemenperin yang masih berlaku untuk komponen barang utama. 3. Diberikan insentif preferensi harga sesuai ketentuan P3DN. |
| 27. Jenis Kontrak | Gabungan Harga Satuan & Lumpsum |
| 28. Jumlah Pemenang | Single Winner |
| 29. Informasi Nilai HPS/OE | Untuk Gabungan Harga Satuan & Lumpsum: No.; Jenis; Nilai. 1; Total nilai Prime Cost; Rp13.283.434.534,00. 2; Total nilai Prime Cost + Keuntungan & Risiko; Rp14.346.100.000,00. |
| 30. Tata Cara Evaluasi Komersial | Item harga satuan & item harga lumpsum dievaluasi secara Total. |
| 31. Mekanisme Koreksi Aritmatika | Mekanisme 1 |
| 32. Ketentuan Negosiasi | Tata Cara Negosiasi: e-Reverse Auction (e-RA) 1. Mekanisme Negosiasi: Mekanisme A opsi 1 2. Media Negosiasi: SAPP - SmartGEP |
| 33. Sanggahan Pengumuman Pemenang | Dibuka sanggahan selama 1 (satu) Hari Kerja sejak pengumuman pemenang. |
| 34. Ketentuan Pemilihan Dinyatakan Gagal | Proses pemilihan dapat dilanjutkan apabila jumlah penawar yang lulus kuorum minimal 2 peserta. |
| 35. Eksepsi Rancangan Kontrak | Tidak diperbolehkan menyampaikan eksepsi atas Rancangan Kontrak. |
| 36. Ketentuan Jaminan | 1. Dipersyaratkan Jaminan Sanggahan (2 permil dari penawaran, maks Rp 100 Juta) 2. Dipersyaratkan Jaminan Pelaksanaan (5% Nilai Kontrak) 3. Tidak Dipersyaratkan Jaminan Uang Muka 4. Dipersyaratkan Jaminan Pemeliharaan (5% Nilai Kontrak) 5. Dipersyaratkan Jaminan Komitmen TKDN |
| 37. Ketentuan Denda | Diatur sebagaimana Rancangan Kontrak (1 permil per hari keterlambatan, maksimal 5%). |
| 38. Lampiran IKPP | Daftar Lampiran yang dipergunakan dalam Pemilihan: No; Jenis Lampiran; Keterangan. 1; 1A; Surat Penawaran (1A-1 / 1A-2). 2; 1B; Pakta Integritas Peserta (PI-06). 3; 1C; Surat Pernyataan Penyedia Barang/Jasa. 4; 1D; Surat Pernyataan Persetujuan Rancangan Kontrak. 5; 1E; Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Nilai Minimal TKDN. 6; 1F; Surat Pernyataan Status Perusahaan. 7; 2A; Syarat dan Kriteria Evaluasi Teknis. 8; 2B; Dokumen Penawaran Teknis oleh Peserta. 9; 3A; Syarat dan Ketentuan Evaluasi HSSE Plan. 10; 3B; Penawaran Dokumen HSSE Plan oleh Peserta. 11; 4; Form A3 / A4 / A5 Pernyataan Komitmen TKDN. 12; 5A; Surat Penawaran Komersial. 13; 5B; Rincian Penawaran Harga / Bill of Quantity (BoQ). 14; 6; Surat Penegasan Harga. 15; 7; Roadmap Komitmen TKDN (Form A6). 16; 8; Surat Kuasa. |
| 39. Koordinasi Pemilihan | Discussion Forum SAPP-SmartGEP / Chatbot Spartan Procurement: https://ptm.id/spartan |
| 40. Lain-lain (TTE & e-Meterai) | Seluruh Dokumen Penawaran dan Kontrak wajib dibubuhi e-meterai dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi PSrE. |

BAB II KETENTUAN UMUM IKPP

1. DEFINISI

Dalam Dokumen IKPP ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan pada Pedoman Pengadaan Barang/Jasa No. A03-001/PNG200000/2024-S9 Revisi ke-1 dan STK terkait Pengadaan Barang/Jasa lainnya beserta perubahannya.

1. Barang/Jasa Spesifik adalah Barang/Jasa yang berdasarkan tuntutan teknis dan/atau persyaratan teknologi dan/atau keahlian tertentu dan/atau kepentingan operasi dan/atau keselamatan dan/atau lisensi jaminan (warranty) tidak dapat digantikan dengan Barang atau peralatan lain yang sejenis atau hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa tertentu.

2. Daftar Penyedia Teregistrasi (DPT) adalah Daftar Penyedia Barang/Jasa yang lulus Registrasi dan dibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Teregistrasi (SKT).

3. Dokumen Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi (DP2K) adalah Dokumen yang disampaikan Peserta, yang terdiri dari Dokumen Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi Umum (DP2KU) dan/atau Dokumen Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi Khusus (DP2KK).

4. Dokumen Pemilihan adalah Dokumen yang terdiri dari Dokumen Penilaian Kualifikasi (DPK) dan Dokumen Tender (DT).

5. Dokumen Penawaran adalah Dokumen yang disampaikan Peserta yang berisi penawaran administrasi, teknis, HSSE Plan (apabila dipersyaratkan), TKDN (apabila dipersyaratkan), dan komersial.

6. Dokumen Tender adalah Dokumen yang terdiri dari Dokumen Instruksi dan Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan (IKPP) serta Rancangan Kontrak (RK).

7. Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) adalah Fungsi di lingkungan Organisasi Pertamina yang memiliki kewenangan dalam perencanaan kebutuhan Barang/Jasa, dan/atau pengajuan permintaan Barang/Jasa, dan/atau pengawasan Kontrak, dan/atau penerimaan hasil Pekerjaan dan/atau pemanfaatan Barang/Jasa hasil pengadaan.

8. Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah Penyesuaian atau normalisasi harga terhadap penawaran komersial yang disampaikan oleh Peserta, dengan memperhitungkan komponen preferensi harga berdasarkan capaian/komitmen TKDN dalam rangka untuk menentukan peringkat Peserta.

9. Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE) adalah Perhitungan/kalkulasi perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh FPP dan disetujui oleh Pejabat Berwenang dari lini FPP dalam rangka pengadaan Barang/Jasa.

10. Hubungan Istimewa adalah Hubungan antara dua atau lebih Penyedia Barang/Jasa yang dikendalikan langsung oleh pihak yang sama, yaitu lebih dari 50% pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

11. Instruksi dan Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan (IKPP) adalah Bagian dari Dokumen Tender yang antara lain berisi ketentuan penyampaian dokumen penawaran, kriteria evaluasi, ketentuan sanggahan, dll.

12. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.

13. Jasa Konsultansi Konstruksi adalah Layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

14. Jasa Konsultansi Non-Konstruksi adalah Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

15. Jasa Lainnya adalah Segala pekerjaan atau penyediaan Jasa selain Jasa Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi serta Pengadaan Barang.

16. Klarifikasi adalah Permintaan penjelasan atas materi penawaran selama proses Pemilihan Penyedia oleh Pelaksana Pemilihan Penyedia bersama FPP dan Fungsi Terkait kepada Calon Peserta maupun Peserta dan hasilnya dicatat dalam risalah rapat.

17. Komponen Dalam Negeri pada Barang adalah Penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

18. Komponen Dalam Negeri pada Jasa adalah Penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja, termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

19. Komponen Dalam Negeri pada Gabungan Barang dan Jasa adalah Penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja dan peralatan sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

20. Konsorsium adalah Gabungan dari dua atau lebih Penyedia Barang/Jasa, dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan menyatukan sumber daya yang dimiliki Para Pihak, di mana masing-masing Pemimpin dan Anggota Konsorsium tetap berdiri sendiri-sendiri.

21. Kontrak adalah Perjanjian pelaksanaan penyediaan Barang/Jasa antara Pertamina dengan Pelaksana Kontrak yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan bersifat mengikat.

22. Masa Kontrak adalah Jangka waktu yang antara lain terdiri dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, jangka waktu pemeliharaan dan/atau masa garansi yang disepakati Para Pihak.

23. Multi Winner adalah Lebih dari satu Pelaksana Kontrak pada waktu bersamaan untuk penyediaan Barang/Jasa yang sama atau sejenis dalam jangka waktu tertentu.

24. Pelaksana Kontrak adalah Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk oleh PT PPN sebagai Pelaksana Pekerjaan dan telah menandatangani SP3MK/Kontrak untuk melaksanakan kewajibannya.

25. Penyelenggara Pemilihan Penyedia (P3) adalah Fungsi Procurement (Pengadaan) yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Penyedia sesuai ketentuan dan batasan yang berlaku.

26. Pemimpin Konsorsium (Lead Firm) adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Anggota Konsorsium untuk mewakili Konsorsium dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Konsorsium.

27. Penawaran Tidak Lulus adalah Penawaran yang dinilai tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dan/atau tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis, TKDN, HSSE, dan/atau komersial.

28. Pertamina adalah PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN).

29. Peserta Pemilihan (Peserta) adalah Penyedia Barang/Jasa yang berpartisipasi pada kegiatan Pemilihan Penyedia baik yang berstatus belum lulus maupun telah lulus Penilaian Kualifikasi.

30. Produk Dalam Negeri adalah Barang dan jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan tenaga kerja WNI, dan bahan baku dalam negeri.

31. Produsen Dalam Negeri adalah Badan usaha atau perseorangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan menghasilkan Produk Dalam Negeri.

32. Pimpinan Penyedia adalah Direksi yang namanya tercantum pada Akta Pendirian/Anggaran Dasar, atau Kepala Cabang, atau pejabat yang berhak mewakili asosiasi/konsorsium.

33. Preferensi Harga adalah Nilai penyesuaian/normalisasi terhadap penawaran komersial yang disampaikan oleh Peserta untuk perhitungan HEA.

34. Registrasi Penyedia (Registrasi) adalah Kegiatan Penilaian Kualifikasi Umum dan persyaratan lainnya dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Teregistrasi (SKT).

35. Sanksi adalah Tindakan berupa pemberian poin sanksi finansial dan/atau sanksi administrasi berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia/Peserta/Pelaksana Kontrak.

36. Sertifikat TKDN adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian kepada Produsen Dalam Negeri dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.

37. Sistem Aplikasi Procurement Pertamina (SAPP) adalah Sistem ERP dan/atau non-ERP di lingkungan PT PPN (SMART by GEP, Promise, Profed, i-Vendor, Docgen, dll).

38. SP3MK adalah Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak.

39. SKUP Migas adalah Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM.

40. Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah Informasi Elektronik yang dilekatkan atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

41. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah Besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.

42. TTE Tersertifikasi (TTE PSrE) adalah TTE dengan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik terakreditasi Kominfo.

43. TTE Non-PSrE adalah TTE yang tidak dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik resmi diakui Kominfo.

44. Update Data Penyedia adalah Penyampaian pembaharuan dokumen yang telah kedaluwarsa oleh Penyedia Barang/Jasa DPT.

45. Wakil Peserta adalah Pimpinan tertinggi atau pejabat/pekerja yang memiliki kewenangan untuk mewakili dalam proses Pemilihan Penyedia.

2. SYARAT PESERTA

1. Status Peserta yang dapat mengikuti Pemilihan Penyedia (Tunggal dan/atau Konsorsium) mengacu pada BAB I - IKPP (ketentuan khusus).

2. Apabila Peserta berbentuk Konsorsium maka Penyedia Barang/Jasa dengan lingkup pekerjaan pendanaan (penyediaan modal) tidak diperkenankan menjadi Pemimpin Konsorsium (Lead Firm).

3. Peserta telah dinyatakan lulus persyaratan penilaian kualifikasi umum dan khusus (apabila dipersyaratkan).

4. Peserta telah memiliki kesesuaian kualifikasi umum dengan paket pengadaan yang akan dilaksanakan mengacu pada BAB I - IKPP.

5. Peserta merupakan Daftar Penyedia Teregistrasi (DPT) dan memiliki Surat Keterangan Teregistrasi (SKT) yang masih berlaku.

6. Peserta merupakan Penyedia Barang/Jasa dengan Kinerja golongan Hijau/Kuning.

3. PENJELASAN TENDER (PRE-BID MEETING)

1. Penjelasan dilaksanakan sebelum Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran.

2. Hanya Peserta yang mendaftar yang dapat mengikuti penjelasan.

3. Penjelasan Tender dilaksanakan melalui Rapat Penjelasan (pre-bid meeting) dan/atau Penjelasan Lokasi Pekerjaan (site visit apabila diperlukan).

4. Penjelasan tender dapat dilakukan dengan memanfaatkan platform digital melalui Video Conference (Microsoft Teams) dan/atau fitur discussion forum pada SAPP-SmartGEP.

5. Berita Acara Penjelasan Tender termasuk dokumen adendum/amandemen (apabila ada) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Tender.

4. KETENTUAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Dokumen Penawaran dibuat di atas kertas beridentitas perusahaan (kop surat), bertanggal, ditandatangani menggunakan TTE PSrE dan dibubuhi e-meterai.

2. Peserta dilarang mencantumkan persyaratan tambahan di luar ketentuan pada Dokumen Tender.

3. Penawaran disampaikan secara elektronik melalui SAPP-SmartGEP sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

4. Rincian penawaran harga (BOQ) wajib disampaikan dalam format PDF bertandatangan digital dan file Microsoft Excel sebagai dokumen pendukung klarifikasi perhitungan.

5. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan oleh P3, FPP, dan Fungsi Terkait pada waktu yang ditetapkan.

2. Pembukaan dokumen penawaran pada prinsipnya tidak perlu dihadiri oleh Peserta, kecuali diatur secara khusus pada Bab I IKPP.

3. Pembukaan dan evaluasi dilaksanakan apabila jumlah Peserta yang menyampaikan penawaran memenuhi kuorum minimum (sekurang-kurangnya 2 peserta untuk proses tender kompetisi).

6. KETENTUAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

1. Pelaksanaan evaluasi Dokumen Penawaran terdiri dari: Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi HSSE Plan, Evaluasi TKDN, dan Evaluasi Komersial.

2. Kriteria, metode, dan tata cara evaluasi harus ditetapkan di awal pada Dokumen Tender dan tidak dapat diubah setelah pembukaan dokumen penawaran.

3. Klarifikasi penawaran dapat dilaksanakan melalui media discussion forum SAPP-SmartGEP tanpa memperbolehkan adanya post bidding (penambahan/pengubahan substansi penawaran).

7. EVALUASI ADMINISTRASI

1. Evaluasi administrasi dilakukan dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen penawaran administrasi menggunakan sistem gugur (non-scoring).

2. Penawaran dinyatakan tidak lulus apabila terdapat sebagian atau seluruh persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi.

8. EVALUASI TEKNIS

1. Evaluasi teknis dilaksanakan dengan metode Scoring atau Non-Scoring sebagaimana ditetapkan pada Bab I IKPP.

2. Pada metode scoring, penawaran dinyatakan lulus apabila nilai evaluasi teknis memenuhi ambang batas (passing grade) yang ditentukan (minimal nilai 80 dari skala 100).

9. EVALUASI HSSE PLAN

1. Evaluasi HSSE Plan mengacu pada STK Contractor Safety Management System (CSMS) Pertamina yang berlaku.

2. Evaluasi dilakukan dengan metode scoring 8 (delapan) elemen CSMS dengan passing grade minimal skor 80 dari 100.

10. EVALUASI TKDN DAN PERHITUNGAN HEA

1. Evaluasi TKDN dilakukan terhadap komitmen persentase TKDN pada Formulir A3/A4/A5 dan sertifikat TKDN Kementerian Perindustrian.

2. Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) dilakukan untuk pengadaan yang memberikan preferensi harga:

a. HE TKDN Barang = (1 / (1 + KP Barang)) x KBB

b. HE TKDN Jasa = (1 / (1 + KP Jasa)) x KBJ

c. HEA = HE TKDN Barang + HE TKDN Jasa + KNB

3. Penawaran dengan capaian komitmen TKDN di bawah batasan minimal yang dipersyaratkan dinyatakan gugur.

11. EVALUASI KOMERSIAL

1. Evaluasi komersial dilakukan terhadap Peserta yang telah lulus evaluasi administrasi, teknis, HSSE Plan, dan TKDN.

2. Peserta dinyatakan gugur apabila penawaran komersial melebihi Nilai Total HPS/OE yang diumumkan (penawaran > HPS/OE).

12. PENENTUAN PERINGKAT PESERTA

1. Peringkat disusun dari urutan terbaik berdasarkan metode evaluasi yang ditetapkan (Komersial Terendah, HEA Terbaik, atau Nilai Kombinasi Teknis & Komersial).

2. Apabila terdapat kesamaan nilai, penawaran komersial terendah dan/atau komitmen TKDN tertinggi akan menduduki peringkat lebih tinggi.

13. METODE EVALUASI

1. Metode Komersial Terbaik/HEA Terbaik: Digunakan untuk pekerjaan berkategori standar atau teknis sederhana.

2. Metode Nilai Kombinasi Teknis dan Komersial: Bobot teknis antara 60-80% dan komersial antara 20-40% dengan total bobot 100%.

14. PEMBERITAHUAN / PENGUMUMAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi diumumkan kepada Peserta melalui SAPP-SmartGEP lengkap dengan penjelasan kelulusan maupun ketidaklulusan penawaran.

15. KETENTUAN KOREKSI ARITMATIKA DAN HARGA TIMPANG

1. Koreksi aritmatika dilakukan terhadap perkalian volume dan harga satuan tanpa mengubah harga satuan yang ditawarkan.

2. Item harga satuan dinyatakan timpang apabila melebihi 110% dari harga satuan HPS/OE dan diklarifikasi oleh FPP.

16. KETENTUAN KOREKSI ARITMATIKA MEKANISME 1 SAMPAI 4

• Mekanisme 1: Untuk Kontrak Harga Satuan yang dievaluasi secara Total.

• Mekanisme 2: Untuk Kontrak Harga Lumpsum.

• Mekanisme 3: Untuk Kontrak Harga Satuan dievaluasi Itemize.

• Mekanisme 4: Untuk Kontrak Harga Satuan Itemize dalam rangka Security of Supply.

17. NEGOSIASI

1. Negosiasi dilaksanakan melalui e-Reverse Auction (e-RA) pada platform SAPP-SmartGEP dan/atau Negosiasi Langsung.

2. Hasil negosiasi komersial tidak boleh mengurangi persentase komitmen TKDN, ruang lingkup kerja, atau spesifikasi teknis.

18. PENGUMUMAN CALON PEMENANG

Pengumuman calon pemenang disampaikan melalui SAPP-SmartGEP setelah mendapat penetapan dari Pejabat Berwenang dan bersifat belum final sebelum masa sanggah berakhir.

19. KETENTUAN SANGGAHAN

1. Peserta yang tidak puas atas penetapan calon pemenang dapat mengajukan sanggahan tertulis disertai Jaminan Sanggahan sebesar 2 permil (maksimal Rp 100.000.000,00).

2. Masa sanggah berlangsung selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman pemenang.

20. KETENTUAN JAMINAN PENGADAAN

1. Jaminan Pelaksanaan: Diberlakukan untuk kontrak > Rp 5 Miliar sebesar 5% dari nilai kontrak (atau 10% jika penawaran <= 80% HPS/OE).

2. Jaminan Pemeliharaan: Sebesar minimal 5% dari nilai kontrak untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa retensi/garansi.

3. Jaminan Komitmen TKDN: Wajib diserahkan apabila disyaratkan dalam rangka menjamin kepatuhan pemenuhan TKDN.

21. PENUNJUKAN PEMENANG

Penunjukan Pemenang diterbitkan secara resmi melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) setelah masa sanggah terlewati atau sanggahan dinyatakan tidak benar.

22. PENERBITAN SP3MK

Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak (SP3MK) dapat diterbitkan dalam kondisi darurat atau urgensi operasional mendesak sebelum kontrak formal ditandatangani.

23. KETENTUAN PENERBITAN KONTRAK

Kontrak ditandatangani selambat-lambatnya sesuai batas waktu yang ditentukan setelah penyerahan Jaminan Pelaksanaan yang sah.

24. PEMILIHAN PENYEDIA GAGAL

Tender dinyatakan gagal apabila: peserta kurang dari kuorum, tidak ada penawaran yang sah, seluruh penawaran di atas HPS/OE, atau terbukti terjadi tindak KKN.

25. PEMBATALAN PEMILIHAN PENYEDIA

Pembatalan proses tender dapat dilakukan karena perubahan rencana kerja, anggaran tidak tersedia, atau penetapan putusan pengadilan.

26. PEMILIHAN PENYEDIA MENGGUNAKAN SISTEM DIGITAL

Seluruh pertukaran dokumen, klarifikasi, submit penawaran, dan persetujuan Berita Acara dilakukan secara digital melalui sistem SAPP-SmartGEP.

27. PENILAIAN KINERJA PADA TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA

1. Sistem poin reward & sanksi diberlakukan (+3 lulus tahap, -10 mundur tanpa alasan, -30 sanggahan palsu, -60 mundur setelah menang).

2. Pelanggaran berat seperti manipulasi data, tindak pidana, wanprestasi, dan kecelakaan fatal langsung dikenakan Sanksi Merah atau Daftar Hitam (Blacklist).

28. BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEM (BCMS)

Penerapan prosedur mitigasi apabila terjadi gangguan sistem digital (ransomware / cyber incident) melalui kanal komunikasi darurat yang terverifikasi.

29. KEBIJAKAN ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE)

Penyedia diwajibkan mematuhi kaidah Green Procurement, perlindungan hak pekerja, keselamatan lingkungan, dan tata kelola bisnis yang transparan.

30. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dokumen penawaran yang telah disampaikan menjadi milik Pertamina.

2. Biaya penyiapan dokumen penawaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.

3. Dokumen resmi wajib menggunakan Bahasa Indonesia.

LAMPIRAN IKPP

LAMPIRAN 1A-1 (KHUSUS METODE 1 SAMPUL)

DIBUAT PADA KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PENAWARAN

[Kota], …………………………………
Nomor  : ………………………
Perihal: Penawaran Pekerjaan Pengadaan

Kepada Yth,
Penyelenggara Pemilihan Penyedia
PT Pertamina Patra Niaga

Menunjuk Dokumen Tender No. : ……………………… Tgl. ……………………
Untuk Pekerjaan : …………………………………………………………………

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Perusahaan    : …………………………………………………………………
Alamat Perusahaan  : …………………………………………………………………
Diwakili oleh      : …………………………………………………………………
Jabatan            : …………………………………………………………………
Akte Notaris No.   : ……………………… Tanggal …………… di ………………

Menyatakan:
1. Setelah membaca dan mempelajari dengan teliti seluruh Dokumen Tender beserta perubahannya dalam Berita Acara Rapat Penjelasan, dengan ini kami menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan dengan nilai total penawaran sebesar:
   Rp. ………………………,- (Angka)
   Terbilang: ……………………………………………………………………………………………… Rupiah, belum termasuk PPN.
2. Harga penawaran tersebut mengikat dan berlaku selama 90 hari kalender sejak pembukaan penawaran.
3. Kami tunduk dan mematuhi seluruh Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Pertamina Patra Niaga No. A03-001/PNG200000/2024-S9 Revisi ke-1.

|  | [Kota], ………………………… 20… [Nama Perusahaan] [Jabatan Penandatangan] |
| --- | --- |
|  | ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ │ TTE PSrE │ │ e-Meterai │ └───────────────┘ └───────────────┘ |
|  | _______________________________ (Nama Jelas Penandatangan) |

LAMPIRAN 1B – FORMULIR PI-06

DIBUAT PADA KOP SURAT PERUSAHAAN

PAKTA INTEGRITAS PESERTA

Sehubungan dengan keikutsertaan kami dalam proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan PT Pertamina Patra Niaga, dengan ini kami menyatakan:

1. Semua informasi dan dokumen yang kami sampaikan adalah benar, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Jaminan Kewajaran Harga: Harga yang kami tawarkan adalah wajar, telah mencakup keuntungan, biaya pelaksanaan, dan seluruh pajak yang berlaku (di luar PPN).
3. Tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan pejabat atau pekerja PT Pertamina Patra Niaga.
4. Menjunjung tinggi etika bisnis, mematuhi peraturan Anti-Korupsi, Anti-Penyuapan (ABC/FCPA), dan bersedia dilakukan compliance due diligence sewaktu-waktu.
5. Tidak melakukan kecurangan (fraud), persekongkolan tender (kolusi/pinjam bendera), dan bersedia dikenakan sanksi daftar hitam serta sanksi pidana apabila terbukti melanggar.

|  | [Kota], ………………………… 20… [Nama Perusahaan] [Jabatan Penandatangan] |
| --- | --- |
|  | ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ │ TTE PSrE │ │ e-Meterai │ └───────────────┘ └───────────────┘ |
|  | _______________________________ (Nama Jelas Penandatangan) |

LAMPIRAN 1C

DIBUAT PADA KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN PENYEDIA BARANG / JASA

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bersedia mematuhi seluruh Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Pertamina Patra Niaga.
2. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut/pailit, dan kegiatan usaha tidak sedang dihentikan.
3. Direksi dan pengurus perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana hukum.
4. Tidak sedang dalam proses sengketa di peradilan/arbitrase dengan Pertamina Grup.
5. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen tender dan tidak menyebarluaskan kepada pihak manapun tanpa izin tertulis Pertamina.

|  | [Kota], ………………………… 20… [Nama Perusahaan] [Jabatan Penandatangan] |
| --- | --- |
|  | ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ │ TTE PSrE │ │ e-Meterai │ └───────────────┘ └───────────────┘ |
|  | _______________________________ (Nama Jelas Penandatangan) |

LAMPIRAN 1D

DIBUAT PADA KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN RANCANGAN KONTRAK

Dengan ini menyatakan telah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui seluruh klausul dalam Rancangan Kontrak (Bagian B) tanpa eksepsi/persyaratan tambahan apapun.

|  | [Kota], ………………………… 20… [Nama Perusahaan] [Jabatan Penandatangan] |
| --- | --- |
|  | ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ │ TTE PSrE │ │ e-Meterai │ └───────────────┘ └───────────────┘ |
|  | _______________________________ (Nama Jelas Penandatangan) |

LAMPIRAN 1E

DIBUAT PADA KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI NILAI MINIMAL TKDN

Dengan ini menyatakan sanggup memenuhi komitmen capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekurang-kurangnya sebesar 20.12% sesuai Form A3/A4/A5 yang kami sampaikan.

|  | [Kota], ………………………… 20… [Nama Perusahaan] [Jabatan Penandatangan] |
| --- | --- |
|  | ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ │ TTE PSrE │ │ e-Meterai │ └───────────────┘ └───────────────┘ |
|  | _______________________________ (Nama Jelas Penandatangan) |

LAMPIRAN 1F

DIBUAT PADA KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN STATUS PERUSAHAAN DALAM NEGERI

Dengan ini menyatakan bahwa status perusahaan kami adalah Perusahaan Dalam Negeri yang dibuktikan dengan kepemilikan SKUP Migas / Akta Pendirian Republik Indonesia.

|  | [Kota], ………………………… 20… [Nama Perusahaan] [Jabatan Penandatangan] |
| --- | --- |
|  | ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ │ TTE PSrE │ │ e-Meterai │ └───────────────┘ └───────────────┘ |
|  | _______________________________ (Nama Jelas Penandatangan) |

LAMPIRAN 2A

SYARAT DAN KRITERIA EVALUASI TEKNIS

Instruksi: Evaluasi teknis dilaksanakan menggunakan metode Scoring (Passing Grade 80 dari skala 100).

| No | Kriteria Evaluasi | Dokumen yang Diperlukan | Parameter Evaluasi | Bobot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metode Kerja & Rencana Pelaksanaan Konstruksi Pipa | Dokumen Metode Kerja, CPM, dan Schedule | Kesesuaian metode stringing, trenching, welding, and hydrostatic testing | 30% |
| 2 | Tenaga Ahli (Project Manager & Pipeline Engineer) | CV, SKA Madya Migas, Ijazah | Pengalaman minimal 5 tahun di bidang konstruksi perpipaan migas | 30% |
| 3 | Peralatan Utama (Welding Machine, Excavator, Crane) | Daftar Kepemilikan/Sewa & Sertifikat SILO Migas | Ketersediaan dan kelaikan peralatan utama | 20% |
| 4 | Manajemen Mutu & Quality Plan | Manual Mutu ISO 9001 & Inspection Test Plan (ITP) | Kelengkapan prosedur NDT dan pengujian mutu | 20% |

LAMPIRAN 3A

SYARAT DAN KETENTUAN EVALUASI HSSE PLAN (MATRIKS CSMS)

Ambang Batas / Passing Grade kelulusan evaluasi HSSE Plan adalah minimal skor 80 dari 100 (Total Bobot 292 poin dinormalisasi).

| No | Komponen Penilaian HSSE Plan | Bobot | Pencapaian |
| --- | --- | --- | --- |
| I. PROSES 1: KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS |  | 28 |  |
| 1 | 1Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Budaya HSSE (Program Kampanye, HSSE Meeting, MWT/Inspeksi Manajemen, Intervensi Sub-Standard, Corporate Life Saving Rules Pertamina) |  |  |
| 2 | 2Penghargaan dan Sanksi Terkait Aspek HSSE (Sistem Reward bagi pekerja taat HSSE dan Sanksi tegas bagi pelanggaran HSSE) |  |  |
| II. PROSES 2: KEBIJAKAN DAN SASARAN |  | 33 |  |
| 1 | 1HSSE Policy dan Objective (Komitmen Pencegahan Kecelakaan, Kepatuhan Peraturan, Larangan Obat Terlarang & Senjata Tajam) |  |  |
| 2 | 2Target Kebijakan HSSE (Zero LTI, Zero Fatality, Target Jam Kerja Selamat) |  |  |
| 3 | 3HSSE Key Performance Indicators (KPI) (Lagging Indicator & Leading Indicator sesuai format Pertamina) |  |  |
| III. PROSES 3: ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, DAN DOKUMEN |  | 38 |  |
| 1 | 1Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan (Job Description jelas & Posisi Personel Ahli K3 Migas/BNSP) |  |  |
| 2 | 2Pemeriksaan Kesehatan (Program Fit To Work, Medical Check Up / MCU berkala pekerja) |  |  |
| 3 | 3Asuransi Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan seluruh personel yang terlibat) |  |  |
| 4 | 4Pelatihan dan Kompetensi Pekerja (Induksi HSSE, Defensive Driving, Sertifikasi Teknis Khusus) |  |  |
| 5 | 5HSSE Communication (Toolbox Meeting, Safety Stand Down, HSSE Sign & Leaflet) |  |  |
| IV. PROSES 4: MANAJEMEN RISIKO |  | 57 |  |
| 1 | 1Work Site Hazard Analysis (HIRADC / Risk Register terperinci untuk seluruh tahapan pekerjaan) |  |  |
| 2 | 2Job Safety Analysis (JSA) / JHSEA lengkap dari pra-mobilisasi hingga demobilisasi |  |  |
| 3 | 3Rencana Mitigasi Bahaya, Penyediaan APD standar, Proteksi Kebakaran, Housekeeping, dan Hygiene Industri |  |  |
| V. PROSES 5: PERENCANAAN DAN PROSEDUR |  | 45 |  |
| 1 | 1Prosedur Kerja dan Standar Keselamatan (Standard Operating Procedure untuk pekerjaan berisiko tinggi) |  |  |
| 2 | 2Emergency Response Plan (Alur Tanggap Darurat, Tim First Aider / P3K, Ambulans, Kontak Darurat) |  |  |
| 3 | 3Prosedur Pengelolaan Pencegahan Penyakit Menular / Pandemi |  |  |
| VI. PROSES 6: IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL |  | 46 |  |
| 1 | 1Management of Change (MOC) / Prosedur Pengelolaan Perubahan Lapangan |  |  |
| 2 | 2Kelaikan Peralatan Kerja (Sertifikat Inspeksi, SILO/SIA, Safety Data Sheet / SDS material kimia) |  |  |
| 3 | 3Sistem Izin Kerja Aman (SIKA / Permit to Work system) |  |  |
| 4 | 4Pengelolaan Subkontraktor (Seleksi & Evaluasi HSSE Subkontraktor) |  |  |
| 5 | 5Keselamatan Berkendara (Kelaikan Kendaraan, SIM & Pelatihan Defensive Driving) |  |  |
| VII. PROSES 7: JAMINAN: PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT |  | 37 |  |
| 1 | 1Program Audit Internal HSSE berkala dan Jadwal MWT Lapangan |  |  |
| 2 | 2Prosedur Investigasi dan Pelaporan Insiden / Kecelakaan Kerja ke Pertamina |  |  |
| VIII. PROSES 8: TINJAUAN |  | 8 |  |
| 1 | 1Program Tinjauan / Review Manajemen terhadap implementasi HSSE Plan berkala |  |  |

LAMPIRAN 4

DIBUAT PADA KOP SURAT PERUSAHAAN

FORM A5: PERNYATAAN KOMITMEN TKDN GABUNGAN BARANG DAN JASA

| No | Komponen Biaya | KDN (Rupiah) | KLN (Rupiah) | % TKDN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Komponen Barang (Material Langsung + Peralatan Jadi) |  |  |  |
| II | Komponen Jasa (Manajemen Proyek + Tenaga Ahli + Alat Kerja) |  |  |  |
| III | Total Biaya Barang + Jasa |  |  |  |
| IV | Komponen Bukan Biaya (Keuntungan & Overhead) | - | - | - |
| V | TOTAL NILAI PENAWARAN |  |  |  |

|  | [Kota], ………………………… 20… [Nama Perusahaan] [Jabatan Penandatangan] |
| --- | --- |
|  | ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ │ TTE PSrE │ │ e-Meterai │ └───────────────┘ └───────────────┘ |
|  | _______________________________ (Nama Jelas Penandatangan) |

LAMPIRAN 5B

DIBUAT PADA KOP SURAT PERUSAHAAN

RINCIAN PENAWARAN HARGA / BILL OF QUANTITY (BoQ)

Instruksi: Peserta wajib mengisi dan melampirkan rincian penawaran harga sesuai format BoQ dalam format Scan PDF dan Microsoft Excel.

| No | Uraian Pekerjaan | Vol | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pekerjaan Persiapan, Mobilisasi & Demobilisasi | 1 | LS | ... | ... |
| 2 | Pekerjaan Implementasi HSSE & Safety Equipment | 1 | LS | ... | ... |
| 3 | Pekerjaan Utama Teknis Konstruksi / Instalasi | 1 | Paket | ... | ... |
| 4 | Pekerjaan Testing, Commissioning & Pelaporan | 1 | LS | ... | ... |
|  | TOTAL NILAI PENAWARAN (Belum termasuk PPN) |  |  |  | ... |

|  | [Kota], ………………………… 20… [Nama Perusahaan] [Jabatan Penandatangan] |
| --- | --- |
|  | ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ │ TTE PSrE │ │ e-Meterai │ └───────────────┘ └───────────────┘ |
|  | _______________________________ (Nama Jelas Penandatangan) |

LAMPIRAN 6

DIBUAT PADA KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PENEGASAN HARGA

Dibuat oleh Peserta yang menjadi Calon Pemenang setelah pelaksanaan negosiasi harga atau klarifikasi harga timpang.

Sehubungan dengan hasil negosiasi harga pelaksanaan pekerjaan, dengan ini kami menegaskan bahwa harga final penawaran kami adalah:

Nilai Pekerjaan: Rp. ………………………,- (belum termasuk PPN)
Terbilang      : ……………………………………………………………………………………………………………… Rupiah.

Harga tersebut adalah wajar, mengikat, dan apabila kami ditunjuk sebagai Pemenang, kami siap menandatangani Kontrak dan melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai spesifikasi teknis Dokumen Tender.

|  | [Kota], ………………………… 20… [Nama Perusahaan] [Jabatan Penandatangan] |
| --- | --- |
|  | ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ │ TTE PSrE │ │ e-Meterai │ └───────────────┘ └───────────────┘ |
|  | _______________________________ (Nama Jelas Penandatangan) |

LAMPIRAN 8

DIBUAT PADA KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan memberi kuasa penuh kepada:

Nama      : ………………………………………………………
Jabatan   : ………………………………………………………
No. KTP   : ………………………………………………………

Untuk bertindak mewakili Perusahaan dalam menghadiri Rapat Penjelasan (Pre-bid meeting), pembukaan penawaran, klarifikasi teknis, negosiasi harga (e-RA), dan menandatangani dokumen penawaran.

|  | [Kota], ………………………… 20… [Nama Perusahaan] [Jabatan Penandatangan] |
| --- | --- |
|  | ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ │ TTE PSrE │ │ e-Meterai │ └───────────────┘ └───────────────┘ |
|  | _______________________________ (Nama Jelas Penandatangan) |

BAGIAN B RANCANGAN KONTRAK Pakta Integritas Pelaksana Kontrak (PI-07) Template SP3MK

PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

TENTANG
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA TRANSMISI MINYAK DAN GAS REGIONAL KALIMANTAN

NOMOR: KTR-042/PND970000/2026-S7

Pada hari ini, ……………… tanggal ………… bulan ………… tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Balikpapan, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PT PERTAMINA PATRA NIAGA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Senior Manager / General Manager yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi, selanjutnya disebut "PERTAMINA".

II. [NAMA PENYEDIA PEMENANG], suatu badan usaha yang berkedudukan di [Alamat Perusahaan], dalam hal ini diwakili oleh [Nama Direktur Utama] bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "PELAKSANA KONTRAK".

PERTAMINA dan PELAKSANA KONTRAK secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK".

MENIMBANG:
a. Bahwa PERTAMINA telah menyelenggarakan proses Pemilihan Penyedia untuk pekerjaan PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA TRANSMISI MINYAK DAN GAS REGIONAL KALIMANTAN berdasarkan Dokumen Tender Nomor No.Project/DT/PND970000/2026-S7;
b. Bahwa PELAKSANA KONTRAK telah dinyatakan sebagai Pemenang Pemilihan Penyedia berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
c. Bahwa PELAKSANA KONTRAK telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang sah dan dapat diterima oleh PERTAMINA;

MAKA OLEH KARENA ITU, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI DAN HIERARKI DOKUMEN

1. Dalam Perjanjian ini, kata-kata dan ungkapan-ungkapan memiliki arti yang sama sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PERTAMINA PATRA NIAGA No. A03-001/PNG200000/2024-S9 Revisi ke-1.

2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dan apabila terjadi pertentangan antara ketentuan dalam dokumen-dokumen tersebut, maka urutan kekuatan berlakunya (hierarki dokumen) adalah sebagai berikut:

a. Amandemen / Addendum Kontrak (jika ada);

b. Perjanjian Kontrak ini beserta seluruh Lampirannya;

c. Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak (SP3MK) (jika ada);

d. Surat Penunjukan Pemenang Pengadaan (SPPBJ);

e. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran;

f. Berita Acara Rapat Penjelasan (Pre-Bid Meeting) beserta Addendum Dokumen Tender;

g. Syarat dan Ketentuan Khusus dan Umum IKPP;

h. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) / Kerangka Acuan Kerja (KAK);

i. Dokumen Penawaran Teknis dan Penawaran Harga dari PELAKSANA KONTRAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. PERTAMINA dengan ini menunjuk PELAKSANA KONTRAK dan PELAKSANA KONTRAK menerima penunjukan tersebut untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, standar mutu, dan ketentuan yang diatur dalam RKS serta Kontrak ini.

2. Ruang lingkup pekerjaan utama mencakup penyediaan tenaga kerja profesional, peralatan, material, transportasi, pengujian, keselamatan kerja (HSSE), serta penyelesaian serah terima hasil pekerjaan sesuai jadwal.

3. Rincian volume, jenis pekerjaan, dan spesifikasi material diatur secara detail dalam Lampiran Bill of Quantity (BoQ) dan Spesifikasi Teknis.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN MASA KONTRAK

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama jangka waktu kalender yang disepakati terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau SP3MK.

2. Masa Pemeliharaan (warranty/retensi) berlaku selama masa yang disyaratkan terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-I).

3. PELAKSANA KONTRAK wajib menyelesaikan seluruh cacat mutu dan kekurangan pekerjaan selama masa pemeliharaan atas beban biaya sendiri.

PASAL 4
NILAI KONTRAK DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Nilai total Kontrak ini adalah sebagaimana disepakati dalam Berita Acara Negosiasi Harga, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pencapaian progres fisik (Milestone / Monthly Progress) yang telah diperiksa dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan PERTAMINA.

3. Setiap penagihan wajib dilengkapi dengan: Surat Tagihan/Invoice bermeterai, Kuitansi, Faktur Pajak, Berita Acara Progres Fisik, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dan dokumen pendukung lainnya sesuai SOP Keuangan PERTAMINA.

PASAL 5
JAMINAN-JAMINAN (PELAKSANAAN & PEMELIHARAAN)

1. PELAKSANA KONTRAK wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (atau 10% jika penawaran <= 80% HPS/OE) dari total Nilai Kontrak dalam bentuk Bank Garansi dari Bank BUMN/Bank Swasta Nasional terkemuka sebelum penandatanganan Kontrak.

2. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan sekurang-kurangnya 30 hari kalender setelah penandatanganan BAST-I.

3. Untuk masa pemeliharaan, PELAKSANA KONTRAK wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar minimal 5% dari Nilai Kontrak atau diberlakukan pemotongan retensi pembayaran sebesar 5% hingga BAST-II ditandatangani.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PERTAMINA

1. PERTAMINA berhak melakukan pengawasan, inspeksi, evaluasi, dan pengujian terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pekerjaan serta menolak hasil pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis.

2. PERTAMINA berkewajiban melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan dan diterima dengan baik sesuai syarat dan tata cara pembayaran dalam Kontrak ini.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA KONTRAK

1. PELAKSANA KONTRAK berhak menerima pembayaran sesuai termin dan progres fisik yang telah disetujui PERTAMINA.

2. PELAKSANA KONTRAK berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan secara cermat, tepat waktu, sesuai standar keteknikan yang baik, mematuhi seluruh peraturan K3L, serta menyediakan tenaga ahli yang kompeten.

PASAL 8
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEKERJAAN

1. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilaksanakan oleh Pengawas Pekerjaan / Direksi Pekerjaan yang ditunjuk secara resmi oleh PERTAMINA.

2. Pengawas Pekerjaan berhak memberikan instruksi tertulis, menghentikan pekerjaan sementara apabila terjadi pelanggaran HSSE kritis, serta melakukan verifikasi mutu dan volume pekerjaan.

PASAL 9
ASPEK KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN (HSSE)

1. PELAKSANA KONTRAK wajib mematuhi seluruh ketentuan Contractor Safety Management System (CSMS), Sistem Izin Kerja Aman (SIKA), dan Corporate Life Saving Rules (CLSR) Pertamina.

2. Segala dampak kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, atau pencemaran lingkungan yang timbul akibat kelalaian pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab penuh PELAKSANA KONTRAK.

3. Pelanggaran berat terhadap kaidah HSSE dapat berakibat penghentian pekerjaan, sanksi finansial, hingga pemutusan kontrak secara sepihak.

PASAL 10
KOMITMEN DAN SANKSI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

1. PELAKSANA KONTRAK wajib merealisasikan komitmen persentase TKDN yang telah dinyatakan dalam dokumen penawaran dan Form A3/A4/A5.

2. Realisasi capaian TKDN akan diverifikasi oleh Surveyor Independen atau Tim Verifikasi TKDN yang ditunjuk PERTAMINA pada akhir masa kontrak.

3. Apabila realisasi capaian TKDN < nilai komitmen yang disepakati, PELAKSANA KONTRAK dikenakan sanksi finansial (denda) pemotongan pembayaran dan/atau pencairan Jaminan Komitmen TKDN sesuai ketentuan STK P3DN yang berlaku.

PASAL 11
DENDA KETERLAMBATAN DAN SANKSI

1. Apabila PELAKSANA KONTRAK terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditentukan, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan, maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak.

2. Apabila akumulasi denda telah mencapai batas maksimal 5%, PERTAMINA berhak memutuskan Kontrak secara sepihak dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan.

PASAL 12
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah peristiwa di luar kemampuan Para Pihak yang wajar, meliputi: bencana alam, gempa bumi, banjir bandang, perang, kerusuhan massal, kebakaran hebat, dan kebijakan pemerintah yang secara langsung menghambat pelaksanaan kontrak.

2. Pihak yang terdampak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa kahar disertai bukti dari instansi yang berwenang.

PASAL 13
PEMUTUSAN PERJANJIAN (TERMINATION)

1. PERTAMINA berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis tanpa perlu menunggu putusan pengadilan (mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata) dalam hal: PELAKSANA KONTRAK bangkrut/pailit, wanprestasi, denda mencapai nilai maksimum, atau melakukan pelanggaran integritas/KKN.

2. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sepihak akibat kesalahan PELAKSANA KONTRAK, Jaminan Pelaksanaan dicairkan untuk PERTAMINA dan Penyedia dikenakan Sanksi Kategori Merah atau Hitam.

PASAL 14
KERAHASIAAN INFORMASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Seluruh informasi teknis, gambar desain, data operasi, dan dokumen kontrak bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari PERTAMINA.

2. Seluruh hasil karya, gambar rekayasa, dan data hasil pekerjaan menjadi hak milik eksklusif PERTAMINA.

PASAL 15
KEPATUHAN HUKUM DAN ANTI PENYUAPAN (ABC / FCPA)

1. PELAKSANA KONTRAK wajib mematuhi seluruh perundang-undangan pencegahan tindak pidana korupsi, anti-suap (Anti-Bribery and Corruption), dan etika bisnis yang sehat.

2. PELAKSANA KONTRAK dilarang memberikan hadiah, fasilitas, komisi, atau gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pejabat atau pekerja PERTAMINA.

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini diutamakan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

2. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Pengadilan Negeri yang disepakati bersama.

PASAL 17
AMANDEMEN DAN ADDENDUM KONTRAK

Setiap perubahan terhadap ruang lingkup, nilai kontrak, atau jangka waktu pelaksanaan pekerjaan hanya sah apabila dituangkan dalam Amandemen atau Addendum Kontrak tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 18
BAHASA, HUKUM YANG BERLAKU DAN PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan, dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

2. Bahasa resmi yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah Bahasa Indonesia.

3. Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

| Untuk dan atas nama PT PERTAMINA PATRA NIAGA | Untuk dan atas nama PELAKSANA KONTRAK |
| --- | --- |
| _______________________________ Pejabat Berwenang Pertamina | _______________________________ Direktur Utama |

LAMPIRAN KONTRAK I: PAKTA INTEGRITAS PELAKSANA KONTRAK (PI-07)

DIBUAT PADA KOP SURAT PERUSAHAAN

PAKTA INTEGRITAS PELAKSANA KONTRAK

Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksana Kontrak menyatakan:

1. Menjamin bahwa seluruh barang/jasa yang diserahkan memenuhi spesifikasi teknis, standar mutu, dan dalam kondisi 100% baru serta laik operasi.
2. Mematuhi standar keselamatan kerja CSMS, Corporate Life Saving Rules Pertamina, dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun pencemaran lingkungan.
3. Mematuhi komitmen capaian TKDN sesuai kontrak dan bersedia diaudit oleh surveyor independen.
4. Menolak segala bentuk suap, gratifikasi, atau pemberian apapun kepada pekerja Pertamina, serta mematuhi ketentuan Good Corporate Governance.

|  | [Kota], ………………………… 20… [Nama Perusahaan] [Jabatan Penandatangan] |
| --- | --- |
|  | ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ │ TTE PSrE │ │ e-Meterai │ └───────────────┘ └───────────────┘ |
|  | _______________________________ (Nama Jelas Penandatangan) |

LAMPIRAN KONTRAK II: TEMPLATE SP3MK

SURAT PERINTAH PELAKSANAAN PEKERJAAN MENDAHULUI KONTRAK (SP3MK)

Nomor: SP3MK-……/PND970000/2026-S7

Kepada: [Nama Penyedia Pemenang]
Alamat: [Alamat Penyedia]

Berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Pengadaan dan mempertimbangkan urgensi penyelesaian operasional lapangan, dengan ini PERTAMINA memerintahkan PELAKSANA KONTRAK untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan:

Pekerjaan : PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA TRANSMISI MINYAK DAN GAS REGIONAL KALIMANTAN
Lokasi    : Sebagaimana diatur dalam Dokumen Tender
Waktu     : Terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP3MK ini.

Ketentuan yang mengikat Para Pihak selama berlakunya SP3MK ini adalah seluruh persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Tender dan Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi sampai dengan penandatanganan Perjanjian Kontrak definitif.

PT PERTAMINA PATRA NIAGA Pejabat Berwenang _______________________________